附件1：

关于房屋建筑和市政工程勘察项目信息报备规定

根据《衢州市住房和城乡建设局关于做好房屋建筑和市政工程勘察外业见证工作的通知》（衢住建办〔2015〕1号）要求，加强勘察外业和外业见证工作的监督管理，提高工程勘察服务质量，各勘察企业与工程勘察专业委员会（以下简称勘察专委会）的资料传递较频繁，为进一步明确与规范房屋建筑和市政工程勘察项目信息报备资料内容和传递，特制定本规定。

1、衢州市行政区域的所有房屋建筑和市政工程勘察项目信息均应向市住建设局报备，市住建设局委托衢州市勘察设计行业协会勘察专委会受理房屋建筑和市政工程勘察项目信息报备，并由勘察专委会统一送市住建设局核签。

2、各勘察企业的房屋建筑和市政工程勘察项目信息报备应在勘察项目进入现场前，提前24小时报备。

3、各勘察企业在房屋建筑和市政工程勘察项目信息报备时需提供资料包括：工程勘察任务书、工程勘察合同复印件、外业见证合同复印件、勘察纲要（须附标有地形地物勘探点平面布置图）、《房屋建筑和市政工程勘察项目信息报备表》各五份，勘察、外业见证合同需核对原件。经勘察专委会核查无误后，出具《房屋建筑和市政工程勘察项目信息报备表初审意见书》一式五份，与报备材料装订成册后，四份返回报备单位，由报备单位呈送项目所在地建设行政主管部门、外业见证单位、建设单位各一份。

4、岩土工程勘察报告和工程勘察外业见证报告（含附表）须合并装订，各勘察企业内部应对勘察报告进行认真审查，提供的勘察报告均应按规定盖有本单位公章、工程勘察成果报告专用章，项目负责人（注册岩土工程师）签字盖章，项目技术负责人、审核人、审定人、报告编写人、核对人亲笔签名。审核人、审定人应具有注册岩土工程师或本专业高级工程师及以上技术职称，以明确质量责任。签字人员必须是各勘察单位在勘察专委会备案人员。

在提交业主前，须先送勘察专委会核查勘察工作量，核查合格，加盖勘察专委会备案专用章，勘察专委会留存一份，其余资料返回勘察企业。

5、勘察专委会收到报送的岩土工程勘察报告和工程勘察外业见证报告后，立即登记、核查、填写《岩土工程勘察工作量核查意见》一份归档。

6、由各勘察企业将外业见证员、项目负责人（注册岩土工程师）、技术人员、合同签约人及时到勘察专委会备案，并登记造册。上述各类人员发生变更，各勘察企业须及时向勘察专委会变更备案。

7、外业见证员、项目负责人（注册岩土工程师）、技术人员不准同时在两个或两个以上勘察企业登记备案，当出现在不同单位重复备案的，均不认可。

衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会

2017年2月28日

附件2：

工程勘察外业工作和外业见证工作检查要点

工程勘察外业工作和外业见证工作是勘察成果质量的重要环节，为确保勘察外业工作和外业见证工作的真实性和可靠性，工程勘察专委会或勘察单位将组织专家组，定期或不定期地对勘察外业工作和外业见证工作进行检查，检查要点为：

- 勘察项目在实施外业作业前是否已备案；

- 项目技术负责人和外业见证员是否存在同时承担两个及以项目的情况；

- 项目技术负责人和外业见证员是否存在迟到、早退、中途缺岗情况；

- 各机组有无记录员和机长上岗证，每台机组人员是否有少于三人的情况；

- 是否按规范放样和设置标识，放样位置是否有差错；

- 钻探回次进尺、岩芯采取率、岩芯标签、钻孔信息牌是否符合要求；

- 原位测试是否符合要求，岩、土、水试样采取和保存是否符合要求；

- 项目技术负责人和外业见证员的野外记录是否及时和完整；

- 现场工作人员是否佩戴安全帽，是否有赤脚和穿拖鞋作业；钻机塔架是否牢固安全;有无涉及地下管线和空中电线的安全问题；是否存在施工中影响行人和车辆行驶安全，却没设置警示标志和防护等。

- 是否存在人证不统一，是否存在钻探孔数量、进尺、原位测试数据和数量、岩土水试样数量等实物工作量造假现象。

衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会

2017年2月28日

附件3       勘察外业工作和外业见证工作流程